工作配置、迁移与选址战略数字化平台

需求文档 / 解决方案设计

迁移管理与活动洞察概念

1. 执行摘要

背景与问题

当前的迁移与工作配置流程分散在 Excel、邮件以及本地 Tracker 中，导致：

- 人工工作量高

- 治理标准不统一

- 缺乏实时可视化

- 决策滞后

这严重影响 GSC 迁移与工作配置的效率与质量。

愿景

构建一个「零接触 / 低接触 / 高洞察（No-touch / Low-touch / High-insight）」的数字化平台，实现：

- 迁移全生命周期管理

- 数据统一集中

- AI驱动决策支持

- 成为唯一数据源（Single Source of Truth）

本概念范围

重点覆盖两个核心模块：

- 迁移生命周期编排 & 数字化控制塔

- 基于迁移的数据驱动活动、成本与控制映射引擎

同时包含初步技术架构与 AI / Copilot 集成设计。

核心组件

1️⃣ 迁移生命周期编排 & 控制塔

- 将 GSC Migration Playbook（P00–G8）数字化为工作流

- 自动化：

  - 文档产出

  - 治理流程

  - 时间线（甘特图）

  - 证据管理

- 提供实时 dashboard + Copilot AI交互

2️⃣ 活动、成本与控制映射引擎

- 建立结构化数据模型：

  - 活动

  - FTE

  - 成本

  - 控制

- 支持：

  - Work Placement

  - 迁移决策

  - 选址策略

价值与成功指标

- ✅ 人工数据维护减少 80%

- ✅ 迁移可视化实时性 95%

- ✅ MIS标准化 100%

- ✅ 决策速度与质量显著提升

MVP 范围

优先实现：

- 生命周期数字化（P00–G8）

- Dataverse 核心数据模型（迁移 / Gate / KPI 等）

- 控制塔 Dashboard

- 至少 1 个 Copilot Agent（支持NL查询 + 数据更新）

🚫 不在 MVP 范围：

- 全面 activity mapping

- GPL catalogue integration

- 其他系统集成

2. 解决方案设计

2.1 核心组件一：迁移生命周期编排 & 控制塔

目标

将 Migration Playbook 转化为可执行的工作流系统，实现：

- 低操作成本

- 高治理质量

- 实时数据可见性

功能说明

1️⃣ 生命周期全流程数字化（P00–G8）

包括：

- P00：POC确认、初步评估

- G0：立项 + work placement + 业务案例

- G1：审批流程

- G2：PID 创建

- G3：招聘

- G4：核心迁移文档（scoping、KT、SOP等）

- G5：入职

- G6：知识转移（KT）

- G7：RAMP-UP

- G8：Hypercare + Sign-off

👉 Gate退出标准：
必须满足系统中的“证据完整”

2️⃣ 文档与治理自动化

- 模板库 → 动态表单

- 自动记录：

  - 谁做了什么

  - 时间节点

- 治理支持：

  - Weekly会议自动生成action

  - Steering Pack一键生成

3️⃣ 实时控制塔（Dashboard）

提供：

📊 迁移状态

- Gate进度

- 延误情况

- 预警机制

⚠️ 风险管理

- 人才、系统、审批等维度

🚀 准备度

- KT评分

- staffing readiness

💰 成本 / FTE 可视化

📈 Hypercare表现

- KPI vs baseline

- Green week tracking

4️⃣ 低接触操作模式

- 系统替代 Excel tracker

- 数据一次录入，多处复用

- PM角色转变为： ✅ 决策者
✅ 风险管理者
❌ 数据维护者

5️⃣ 结构化数据资产

沉淀数据包括：

- Gate周期

- KT评分

- KPI表现

- Ramp-up数据

→ 支持：

- 预测分析

- 风险模式识别

- 周期优化

6️⃣ AI / Copilot 集成

a. 对话式数据更新

例如：

“延长KT 2周”

→ 自动更新：

- Schedule

- 风险

- Gate状态

b. 文档自动生成

生成：

- Business Case

- KT计划

- 周报

c. 自然语言分析

例如：

- 哪些迁移有风险？

- 哪些项目卡在G4超过4周？

d. AI驱动甘特图

- 通过自然语言修改

- 自动更新 Dataverse 数据

业务价值

- Automation First

- 单一数据源

- 高洞察低操作

- 内嵌治理规则

2.2 核心组件二：Activity / Cost / Control 引擎

目标

构建一个“迁移驱动”的工作地图：

👉 我们做什么
👉 在哪里做
👉 成本是多少

功能

建立统一数据模型：

- 活动（Activity）

- FTE

- 成本

- 控制要求

支持：

- Work Placement

- Cost optimization

- 选址分析

价值

从“跟踪工具”升级为：

👉 决策引擎

输出

一个持续更新的：

📍 企业级“工作地图”

2.3 后续阶段（非MVP）

包括：

- 全组织activity mapping

- retro validation

- GPL catalogue集成

👉 当前不纳入范围（避免scope creep）

3. 技术方案 & AI 架构

3.1 总体架构

平台能力：

- Playbook → Workflow

- Migration Control Tower

- Copilot Agent（入口）

- Dataverse + Power BI

核心原则

- No-touch / Low-touch

- Single Source of Truth

- Automation First

3.2 用户角色

- PM / IM

- Source Team

- Ops Manager

- Finance

- Leadership

3.3 技术组件

👉 核心模块

Migration Engine

- Workflow（P00–G8）

- Gantt

- KPI tracking

Activity Engine

- Activity / cost data

AI Layer

- Copilot + Azure OpenAI

3.4 数据模型

核心实体：

- Migration

- Gate

- Artifact

- ScheduleSegment

- RiskIssue

- ActionItem

- KPIReading

- Activity

5. 核心工作流

Workflow 1：创建迁移

系统自动生成：

- Gate

- Schedule

- Artifacts

Workflow 2：甘特图

- 数据存储在 Dataverse

- UI / Power BI 自动展示

Workflow 3：会议纪要 → 系统更新

Copilot自动提取：

- 风险

- Action

- 时间变更

→ 用户确认 → 写回系统

Workflow 4：Hypercare & Sign-off

- KPI监控

- 连续4个 Green Week → 自动触发签字流程

✅ 总结一句话版本（给你汇报用）

这是一套：

👉 以 Dataverse 为数据中枢 + Copilot 为交互入口 + Power BI 为可视化层

的：

👉 迁移全生命周期数字化管理 + AI驱动决策平台